# Projet :

# Plan Qualité de Projet

RESUME

Ce document définit le cadre général du projet et les pratiques de gestion et de qualité appliquées au projet. Le plan qualité projet est un document structuré en six rubriques qui sont : - Objet du plan qualité - Informations générales sur le projet - Organisation du projet - Plan de développement - Plan de gestion - Assurance qualité

| Projet : | Nom du projet | Date : | <jj/mm/aaaa> |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteur : |  |  |  |
| Référence : |  |  |  |

REVISION

| Organisme | Fonction | Nom | Date / Visa |
| --- | --- | --- | --- |

VALIDATION

| Organisme | Fonction | Nom | Date / Visa |
| --- | --- | --- | --- |

HISTORIQUE DU DOCUMENT

| Version | Modification | Date | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Version initiale |  |  |
| 0.2 | Ajout des rubriques nécessaires pour intégrer les principes du scope statement dans le PQP |  |  |
| 0.3 | Ajout de la procédure de validation des livrables « hors-produit » |  |  |

DIFFUSION

| Organisme | Nom | Mode de diffusion |
| --- | --- | --- |

TABLE DES MATIERES

I	Objet du Plan Qualité de Projet	5

I.1	Cadre du Plan Qualité de Projet	5

I.2	Objectif du Plan Qualité de Projet	5

I.3	Utilisation du Plan Qualité de Projet	5

II	Informations générales sur le projet	6

II.1	Contexte du projet	6

II.2	Rappel des principaux objectifs	6

II.2.1	Objectifs du projet	6

II.2.2	Livrables du projet	6

II.2.3	Objectifs du produit	6

II.2.4	Limites du projet	6

II.3	Moyens de réalisation du projet	6

II.4	Les organismes / entreprises impliquées dans le projet	6

II.5	Hypothèses de travail	6

III	Organisation du projet	7

III.1	La structure du projet	7

III.1.1	Comité de pilotage	7

III.1.1.1	Missions et responsabilités	7

III.1.1.2	Composition et rôles	7

III.1.2	Comité équipe projet	7

III.1.2.1	Missions et responsabilités	7

III.1.2.2	Composition et rôles	8

III.1.3	Comité utilisateur	8

III.1.3.1	Missions et responsabilités	8

III.1.3.2	Composition et rôles	8

III.2	Liste des acteurs du projet	8

III.2.1	Organismes concernés	8

III.2.2	Intervenants du projet	8

III.3	Communications au sein du projet	9

III.3.1	Documentation du projet	9

III.3.2	Signalement des anomalies	9

III.3.3	Demandes de changement	9

III.4	Procédures de validation des documents de projet	9

IV	Plan de développement	10

IV.1	Cycle de vie du projet	10

IV.1.1	Articulations du plan de développement	10

IV.1.2	Facteurs de succès et risques liés au projet	10

IV.1.3	Indicateurs	10

IV.2	Description des phases du projet	11

IV.3	Récapitulatif des livrables du projet	13

V	Plan de gestion	14

V.1	Méthodes et outils de la conduite de projet	14

V.2	Planning général	14

V.2.1	Diagramme de Gantt	14

V.2.2	Calendrier des réunions des structures du projet	14

V.2.3	Calendrier des remises de résultats	14

V.2.4	Calendrier d’avancement des travaux	14

VI	Assurance qualité	15

VI.1	Méthodes et outils	15

VI.1.1	Résumé des méthodes et outils utilisés dans le projet	15

VI.2	Procédures de contrôle et d’actions correctives	15

VI.2.1	Réunions des structures de projet	15

VI.2.2	Procédures de contrôle et d’avancement	15

VI.2.3	Approbation des comptes-rendus	15

VI.2.4	Réception des résultats	15

VI.2.5	Droits de modification du Plan Qualité de Projet	16

VI.2.6	Responsabilités des organismes participant au projet	16

# Objet du Plan Qualité de Projet

## Cadre du Plan Qualité de Projet

La structure et le contenu de ce Plan Qualité de Projet ont été élaborés dans le cadre du projet <nom_projet> associant <le client> et <le fournisseur>. Il se base sur le contrat du projet <nom_projet>.

## Objectif du Plan Qualité de Projet

Le Plan Qualité de Projet (ou PQP) a pour objectif la définition et le suivi des dispositions à prendre dans le cadre du projet <nom_projet> afin d’en assurer la qualité et d’atteindre les résultats attendus.

A cet effet, le PQP fixe les droits et devoirs de chaque partie prenante en vue de garantir cet objectif. Plus précisément, sont déterminés, de commun accord :

- l’organisation globale du projet en termes de structures à mettre en œuvre

- le plan de développement détaillé du projet

- le plan de gestion du projet

- la répartition des responsabilités entre les organismes dans la structure, les plans de développement et de gestion du projet.

- les limites du projet

## Utilisation du Plan Qualité de Projet

Outil de suivi et de gestion, il est utilisé tout au long du projet et en intègre les nouvelles données. Il est donc destiné à être constamment ajusté en fonction des circonstances, selon une procédure d’actions correctrices définies dans ce document.

En fin de projet, le PQP modifié et annoté constituera un des documents résultats du projet.

# Informations générales sur le projet

## Contexte du projet

[Le contexte du projet est constitué au minimum des éléments suivants :

- une description des activités de l’entreprise cliente,

- une série d’indicateurs statistiques (nombre d’employés dans chaque secteur d’activité,…),

- une brève description du SI existant et de ses faiblesses ayant donnés naissance au projet]

## Rappel des principaux objectifs

<Rappel synthétique des objectifs du projet tels que définis dans l’offre de projet ou dans le contrat (maximum 6 à 8 objectifs)>

### Objectifs du projet

<Lister synthétiquement les objectifs à atteindre pour le projet>

### Livrables du projet

<Lister synthétiquement les livrables qui doivent être produits au cours projet>

### Objectifs du produit

<Lister synthétiquement les objectifs que doit remplir le produit du projet (i.e. la solution logicielle)>

### Limites du projet

<Distinguer explicitement ce qui fait partie du projet de ce qui ne fait pas partie du projet >

## Moyens de réalisation du projet

<Rappel des financements, des délais et de l’éventuel outillage spécifique au projet (par exemple : groupware, outils de suivi des anomalies, outils et moyens de communication…)>

## Les organismes / entreprises impliquées dans le projet

<Définition des parties prenantes>

## Hypothèses de travail

<Indiquer si des points sont encore en suspens, les hypothèses liées au projet. Par exemple : « Nous supposons que le maître d’ouvrage aura identifié les différents profils de personnel à former au moment de la phase de transfert » ou encore « le matériel sera mis à disposition dans les délais »… Cette partie est optionnelle>

# Organisation du projet

## La structure du projet

En vue de réaliser le projet, différentes structures sont créées. Pour chacune d’elles, sont fixés la mission, la composition et les rôles majeurs. La mise en place de ces structures est finalisée durant la phase de lancement du projet (WP1).

### Comité de pilotage

#### Missions et responsabilités

Les missions et les responsabilités du comité de pilotage portent sur les éléments suivants :

- validation des orientations du projet,

- responsabilité de l’engagement et du suivi financier,

- contrôle global de la qualité du projet, validation des résultats, réception du projet,

- relations entre les organismes,

- réalisation des arbitrages nécessaires en cours de projet.

#### Composition et rôles

| Organisme | Nom | Fonction | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| <Organisme1> | <Prénom1 Nom1> | <Fonction1> | <Rôle1> |
| <Organisme2> | <Prénom2 Nom2> | <Fonction2> | <Rôle2> |
| … | … | … | … |

### Comité équipe projet

#### Missions et responsabilités

Les missions et les responsabilités du comité de l’équipe projet portent sur les éléments suivants :

- Suivi du bon déroulement des travaux, du respect des livraisons et de leur validation,

- Contrôle de l’utilisation des ressources allouées,

- Suivi du consommé et comparaison avec la planification, analyse des écarts,

- Présentation des problèmes (techniques, organisationnels, de planning), évaluation des glissements temporels, résolution des problèmes ponctuels,

- Coordination de l’équipe projet (pour des actions interdépendantes),

- Planning détaillé pour la période proche à venir (identification des tâches, définition précise, ordonnancement),

Recensement des informations nécessitant la décision au niveau du pilotage du projet

#### Composition et rôles

| Organisme | Nom | Fonction | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| <Organisme1> | <Prénom1 Nom1> | <Fonction1> | <Rôle1> |
| <Organisme2> | <Prénom2 Nom2> | <Fonction2> | <Rôle2> |
| … | … | … | … |

### Comité utilisateur

#### Missions et responsabilités

Les missions et les responsabilités du comité utilisateur portent sur les éléments suivants :

- Identification d’un coordinateur du groupe utilisateur,

- Formalisation des besoins utilisateurs,

- Préparation des choix et arbitrage,

- Validation des livrables,

- Organisation de la mise en œuvre : recette, migration, déploiement…

- Assister aux séances de démonstrations organisées par l’équipe projet,

- Préparer et mettre en œuvre les nouvelles procédures fonctionnelles et organisationnelles (gestion du changement),

- Formaliser et prononcer les tests d’acceptations,

- Décision des points à remonter au comité de pilotage du projet.

#### Composition et rôles

| Organisme | Nom | Fonction | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| <Organisme1> | <Prénom1 Nom1> | <Fonction1> | <Rôle1> |
| <Organisme2> | <Prénom2 Nom2> | <Fonction2> | <Rôle2> |
| … | … | … | … |

## Liste des acteurs du projet

### Organismes concernés

<Liste exhaustive des organismes/entités/structures amenées à collaborer au projet. (Voir paragraphe II.4.)>

### Intervenants du projet

<Liste les intervenants dans le cadre du projet :

- Nom,

- Organisme et service d’appartenance,

- Fonction,

- Coordonnées,

- Rôle dans le projet,

- Responsabilité dans le projet>

## Communications au sein du projet

### Documentation du projet

<Liste des documents de projet attendus (plan qualité, compte rendus, tableaux de bord…)>

### Signalement des anomalies

<Procédures de traitement des anomalies identifiées par le client. Si nécessaire, distinguer la procédure en phase de recette, de garantie et de maintenance>

### Demandes de changement

<Procédure de traitement d’une demande de changement si elle diffère de la procédure de traitement d’une anomalie>

## Procédures de validation des documents de projet

<Préciser les délais et les niveaux d’approbation nécessaires pour la validation des documents. Si nécessaire, distinguer pour les différentes phases du cycle de vie d’un livrable : relecture, émission de remarques, correction, validation.

Une procédure type de validation permettant de limiter les retards de validation (latence) est proposée ci-après. >

Afin de limiter les retards liés aux délais de validation des documents de projet, toute livraison ou mise à jour de document de projet s’effectuera de la manière suivante :

La livraison sera signalée par le rédacteur au(x) destinataire(s) à la date t.

À partir de la date de livraison, le destinataire dispose de 2 jours ouvrables pour signaler se(s) remarque(s) (ou son absence de remarques) au rédacteur.

À partir de la réception des remarques, le rédacteur dispose d’un jour ouvrable pour corriger les remarques ou les contester, et livrer la correction.

À partir de la livraison de la correction, le rédacteur dispose d’un demi-jour ouvrable pour valider les corrections.

La validation du document est discutée en comité de pilotage, en cas de :

- dépassement de délais par le rédacteur

- refus des remarques

- refus des corrections

- La validation est effective en cas de :

- accord du client

- dépassement des délais par le destinataire

# Plan de développement

## Cycle de vie du projet

### Articulations du plan de développement

Le plan de développement du projet se découpe en <N> phases définies comme suit :

- <Phase 1 : …

- …

- Phase N : …>

### Facteurs de succès et risques liés au projet

<Éléments pouvant influencer, ou impacter le projet (positivement et négativement). Exemples :

Description des facteurs de succès

- Implication des futurs utilisateurs

- Support des dirigeants

- Expérience du chef de projet

- Objectifs et spécifications claires

- Echéances courtes

- Attentes réalistes

Identification des risques majeurs sur le projet

- Manque d ’information de l’utilisateur

- Manque d ’exigences du maître d’ouvrage

- Manque de ressources du maître d’œuvre

- Manque de soutien des dirigeants

- Expérience insuffisante du Maître d’œuvre concernant le métier du client

- Dépendances externes du maître d’œuvre (trop de sous-traitance)

- Turn-over des équipes

- Mauvaise estimation des charges

- Suivi de projet inadapté

- Modifications non contrôlées

Précision des actions préventives intégrées dans le plan de développement

- Mise en place comité utilisateurs

- Mise en place comité de projet

- Mise en place comité de pilotage

- Mise en œuvre d’un PQP

- Contrôle des plannings et mesure d’avancement régulières>

### Indicateurs

<Indicateurs de succès, de suivi du projet, de suivi des risques. Exemples :

Indicateurs de succès

- Nombre d’anomalies identifiées

- Nombre d’anomalies résolues à vérifier

- Pourcentage d’anomalies non soldées

- Pourcentage d’anomalies résolues à tester

- % des ambassades équipées

- Nombre de demandes supplémentaires

Indicateurs de suivi du projet

- % de fonctions analysées

- % de fonctions développées

- % de fonctions recettées

- Pour chaque fonction : % de consommation initiale prévues

- Pour chaque fonction : % d’estimation d’avancement réel

- Pour chaque fonction : nombres de questions utilisateurs sans réponse

Indicateurs de suivi des risques

- Pour chaque fonction : % de test non réalisable

- Pour chaque fonction : % de test réalisable mais non conformes

- Pour chaque fonction : % de tests  conformes]

## Description des phases du projet

<A remplir pour chaque phase>

| Code : |  | Phase: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabilité |  |  |  |
| Contenu |  |  |  |

| Tâches |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code tâche | Libellé | Charge fournisseur | Charge client |
| Total |  |  |  |

| Entrées |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code résultat | Libellé / descriptif | Code tâche |

Préconditions

<si nécessaire>

| Résultats |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code résultat | Libellé / descriptif | Code tâche |

Postconditions

<si nécessaire>

Méthode / outil

<si nécessaire>

## Récapitulatif des livrables du projet

| Résultats |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code résultat | Libellé / descriptif | Code tâche |

# Plan de gestion

## Méthodes et outils de la conduite de projet

<Les méthodes et outils mis en œuvre dans le projet visant la gestion du temps. Par exemple : feuilles d’activités, tableau de bord …>

## Planning général

### Diagramme de Gantt

<Issu du planning détaillé>

### Calendrier des réunions des structures du projet

| Liste des réunions de la structure <préciser ici la structure concernée (comité de pilotage, comité de projet…)> |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numéro | Objet de la réunion | Date |
| 1 | <Objet1> | jj/mm/aaaa |
| 2 | <Objet2> | jj/mm/aaaa |
| … | … | … |

Périodicité des réunions de la structure <préciser ici la structure concernée (comité de pilotage, comité de projet…)> : …………………………………………….

### Calendrier des remises de résultats

| Résultat | Code résultat | Structure en charge de fournir le résultat | Date de remise |
| --- | --- | --- | --- |

### Calendrier d’avancement des travaux

<Historique de l’évolution des tâches planifiées, leur état, les temps prévu et effectif ainsi qu’éventuellement, une référence à un rapport d’avancement. >

# Assurance qualité

## Méthodes et outils

<si nécessaire, indiquer ici les méthodes et outils de gestion et de mesure de la qualité utilisés dans le projet>

| Méthode / outil | Objet | Phase concernée |
| --- | --- | --- |

## Procédures de contrôle et d’actions correctives

### Réunions des structures de projet

L’outil principal de gestion de projet est le présent document intitulé Plan Qualité de Projet. Le contrôle global du projet est à la charge des différentes structures du projet. Il est organisé dans le cadre des réunions périodiques de celles-ci (<référence au calendrier de réunions des structures de projet>). Chaque réunion de structure fait l’objet d’un ordre du jour (qui peut être implicite) et d’un compte-rendu.

### Procédures de contrôle et d’avancement

Pour contrôler l’état d’avancement du projet, lors de ses réunions périodiques, chaque structure du projet, à son niveau, entend le rapport d’avancement du responsable approprié et s’en réfère au diagramme de Gantt et au calendrier d’avancement du projet aux différents niveaux.

### Approbation des comptes-rendus

Pour toute réunion, un compte rendu écrit et succinct sera rédigé et approuvé par chaque partie. En cas d’absence de validation écrite du compte-rendu par les parties, le document est considéré comme approuvé définitivement après un délai d’une semaine à dater de la remise du document aux parties (validation tacite).

### Réception des résultats

Les délivrables constituent les résultats factuels du projet. A ce titre ils sont soumis à la procédure de validation décrite au point III.4 Procédures de validation des documents de projet. Le contrôle du respect du planning de remise est du ressort de la structure habilitée à valider le document résultat (référence au calendrier de remise des délivrables défini dans le PQP). Leur acceptation est formalisée par la signature d’un bon de livraison.

### Droits de modification du Plan Qualité de Projet

Toute structure peut, lors de l’une de ses réunions et dans la limite de ses responsabilités, modifier le Plan Qualité de Projet Cette modification est alors rapportée dans le compte-rendu de la réunion et insérée dans le Plan Qualité de Projet dès l’approbation du compte-rendu.

### Responsabilités des organismes participants au projet

Toute question relative à la responsabilité quant aux résultats devra être réglée au sein des structures mises en place dans le projet. Les organismes s'engagent conjointement et fermement sur les moyens et la démarche mis en œuvre dans le projet afin d'en assurer la qualité. L'ensemble de ces dispositions est notifié dans le présent document intitulé Plan de Qualité du Projet.

En h * mois